

Propuesta

Sistematización de datos relacionados con historias laborales y contratos de EMPOPASTO S.A E.SP



28 de enero de 2015

MG. OSCAR ZAMBRANO

Pasto

Pasto 28 de enero de 2015

Ref. Propuesta para sistematización de datos relacionados con historias laborales y contratos de EMPOPASTO S.A E.S.P

Doctor:

FERNANDO VARGAS MESIAS

Gerente general de EMPOPASTO S.A E.S.P

Cordial saludo,

Por medio de la presente entrego a usted la propuesta para el desarrollo del software y la base de datos que tiene como finalidad de almacenar los datos para la sistematización de datos relacionados con historias laborales y contratos de EMPOPASTO S.A E.S.P. El costo total del proyecto es de 30.282.100

Espero sea de su agrado, quedo atento

LIC. OSCAR ZAMBRANO

Magíster en Gerencia de Proyectos

Cel. 3007782893

Plan de trabajo

El proyecto se llevará a cabo en las siguientes fases:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase | Duración | Actividades |
| Fase 1 | 1 mes | Desarrollo del software  Verificación de folios |
| Fase 2 | 1 mes | Pruebas y posible corrección de errores del software  Digitación de folios |
| Fase 3 | 1 mes | Revisión de datos digitados y entrega final |

Funcionalidades del software

Según el planteamiento de EMPOPASTO S.A E.S.P estas son las funcionalidades del software requerido:

* Entrada al sistema usando usuario y contraseña
* Especificación de actividades dentro del sistema dependiendo de los roles Usuario de consulta o Administrador
* Adquisición de datos del Formato Único DAF con validaciones de todos los campos para 600 folios, (En el caso de que hubieren más de 600 folios se realizara un cobro adicional por cada folio registrado en el sistema).
* Consultar los folios por código, nombres, cédula, apellidos y fecha
* Modificación de folios en el sistema
* Eliminación de folios
* Reporte de CONSTANCIA LABORAL en formato PDF
* Utilización del motor de base de datos ORACLE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMATIZACIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON HISTORIAS LABORALES Y CONTRATOS DE EMPOPASTO S.A. E.S.P. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recurso | Cantidad | Horas | valor | costo |  | Salario mínimo | 644.350 |  |
| Desarrollador | 2 | 200 | 25000 | 10000000 |  |  |  |  |
| Parafiscales | 2 | 2 | 187.000 | 374000 |  | Presupuesto | 30.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad | meses | valor | costo |  | Digitadores | 8.480.200,00 |  |
| Digitalizador revisión e ingreso | 4 | 2 | 644.350 | 5154800 |  | Desarrolladores | 10.000.000 |  |
| Parafiscales | 4 | 2 | 187.000 | 748000 |  | Gerente de proyecto | 9.000.000 |  |
| Liquidación | 4 | 2 | 644.350 | 2577400 |  | Pólizas | 200.000 |  |
|  |  |  | total | 8.480.200 |  | Parafiscales | 561.900 |  |
|  |  |  |  |  |  | Riesgo | 540.000 |  |
| Gerente de proyecto | 1 | 300 | 30000 | 9000000 |  | Impuestos | 1.500.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 30.282.100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad | Salud | Pensión | riesgos | total |  |  |  |
| Parafiscales | 3 | 80.500 | 103.300 | 3500 | 561.900 |  |  |  |